Приложение 4

Утверждено Протоколом

КЧС и ОПБ Киренского МО

№ 5 от 25 апреля 2022 г.

План проведения профилактического отжига сухой растительности

на территории Киренского муниципального образования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место проведения работ | Площадь территории | Дата  проведения отжига | Силы и средства | Ответственное должностное лицо |
| 1 | Между д. Сидорова и мкр. «Гарь» | 20 га | с 30 апреля по 10 мая, в зависимости от погодных условий. | 35 чел.  2 ед. УАЗ,  1 ед. КАМАЗ (вахтовка),  1 ед. АЦ (Город, ПСЧ - 39)  1 ед. АЦ (Гарь, добровольная пожарная дружина) | Глава Киренского муниципального образования - Вициамов А.В. |
| 2 | Вдоль опашки в д. Старая деревня | 25 га |
| 3 | Вдоль опашки в д. Коммуна | 2 га |
| 4 | Остров «Монастырский» | 137 га |
| 5 | Территория от Заготскота до дач (кВ. Дорожники, территория в районе переправы ИП Ментюк В.Л., вдоль Карманихи, до дач). | 500 га |
| Итого: | | 684 га. | с 30 апреля по 10 мая 2022 года | 35 чел., 5 ед. техники | **-** |

Приложение 5

Утверждено Протоколом

КЧС и ОПБ Киренского МО

№ 5 от 25 апреля 2022 г.

План профилактических мероприятий в пожароопасный период администрацией Киренского городского поселения и отделом надзорной деятельности ПР по Киренскому и Катангскому районах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Ответственные лица | Территория |
| 1 | 21.05.2022. | Сафонова И.Ф.  Свидерский К.М. | г. Киренск - д. Кривошапкино |
| 2 | 28.05.2022. | Дачи - д. Кривошапкино |
| 3 | 29.05.2022. | Дачи - д. Кривошапкино |