КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Киренского муниципального образования

г. Киренск							                                               «___» ________ 2017 г.

Администрация Киренского городского поселения, в лице главы Киренского муниципального образования Черных Николая Михайловича, действующего на основании Устава Киренского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» в лице директора Унжакова Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

# ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:

- Создать и (или) реконструировать, в том числе осуществить переустройство, механизацию и автоматизацию производства, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием;

- Разрабатывать и актуализировать необходимую документацию для надлежащей эксплуатации объекта соглашения;

- Использовать (эксплуатировать) объект соглашения, а также иное имущество, которое образует единое целое с объектом соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с объектом соглашения (далее – «Иное имущество») в целях осуществления деятельности по надлежащему холодному водоснабжению с очисткой питьевой воды.

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

# ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

  - Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы водоснабжения, на территории Киренского муниципального образования, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

  - Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

  - Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента, и их копии, составляют Приложение № 2 к настоящему Соглашению.

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

  - Сведения о составе и описании иного имущества, в том числе его технико-экономических показателях, приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

  - Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности.

  - Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актами приема-передачи.

  - В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения имущества, в том числе используемого для организации водоснабжения на территории микрорайона Центральный г. Киренска, необходимого для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной п.1.1. настоящего Соглашения, собственник которого отсутствует либо право собственности на которое не зарегистрировано, Концессионер обязан предпринять все необходимые действия и меры для регистрации права собственности Концедента на такое имущество.

После государственной регистрации права собственности Концедента на указанное в настоящем пункте имущество оно передается Концессионеру в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения.

- Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

  - Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты Соглашения по адресу их фактического нахождения, указанного в п. 2.2. настоящего Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Концедента по передаче считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению № 2 документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

  - Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект Соглашения, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи

  - Обязанность Концедента по передачи Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, приведены в приложении № 3. Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

3.5. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению, находящихся в собственности Концедента, на которые не произведена государственная регистрация права собственности Концессионера, осуществляется в течение 30 дней со дня проведения Концедентом такой регистрации, по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

3.6. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества, права Концедента на которое не зарегистрированы в органах государственной регистрации, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 настоящего Соглашения.

3.7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, иным имуществом, в том числе провести мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов Соглашения, иного имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

3.8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом в установленном законодательством РФ порядке за счет средств Концедента.

3.9. Выявленное в течение трех лет с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

- Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

  - Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения описание и технико-экономические показатели которого, установлены в приложении № 1, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения, а также достичь плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении №5.

  - Перечень объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с основными мероприятиями по реконструкции (модернизации) объектов входящих в состав объекта Соглашения Концессионера, и является приложением №4.

  - Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструируемый и/или модернизируемый объект и на иное имущество, указанное в Приложении № 3, к настоящему Соглашению, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в течение 6 месяцев в порядке, предусмотренном п.п. 3.7, 3.8 настоящего концессионного соглашения.

  - Государственная регистрация прав, указанных в п. 4.3 настоящего Соглашения, осуществляется в  порядке, предусмотренном п. 3.8 настоящего концессионного соглашения.

  - Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

  - Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, сметную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения.

  - Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

  - Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

  - При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 9.3. настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении № 4.

  - Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен: 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 коп., без НДС.

  - Объем и источники финансирования, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой реконструкции на срок действия Соглашения и указываются в приложении № 4.

При изменении программы реконструкции, объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение 6 (шести) месяцев за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение.

4.14. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции и созданию объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4.15. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, предусмотренных инвестиционной программой Концессионера на соответствующий год, оформляется ежегодно подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером Актом об исполнении обязательств, устанавливающим фактическую сумму вложенных финансовых средств по объектам инвестиционной программы, перечень мероприятий по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, завершенных на конец отчетного финансового года, а также сведения об описании (технико-экономические показатели, первоначальная и  остаточная  стоимости) реконструированных и построенных объектов.

При этом при оценке исполнения Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки в Акте об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) и Концессионер учитывают следующие обстоятельства:

- в случае, если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, это не является  нарушением Концессионером инвестиционных обязательств. При этом объем инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном отчетном финансовом году (экономия), Концессионер обязан вложить в создание и (или) реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в последующие периоды;

- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме  ввиду не предоставления Концедентом финансирования на мероприятия по созданию и реконструкции объектов, выполнение которых запланировано в   инвестиционной программе за счет финансовых средств Концессионера и Концедента,  это не является нарушением Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

- в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по временным и погодным условиям, предъявляемым к технологическому процессу производства мероприятий,  но при этом Концессионер произвел финансирование в объеме инвестиционной программы, что подтверждено Концессионером соответствующими документами, в частности заключенными  договорами на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, это не является нарушением Концессинером сроков создания и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, если стороны в письменной форме достигли договоренности о признании причин просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения технологического процесса.

Проект Акта об исполнении обязательств подготавливается Концессионером ежегодно, в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, и направляется Концеденту (уполномоченному органу) с приложением копий документов, подтверждающих сумму произведенных Концессионером инвестиций.

В случае отсутствия разногласий по предоставленному Акту об исполнении обязательств Концедент  (уполномоченный орган) подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 1 (одного) месяца с момента получения документов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо направляет мотивированный отказ.

При возникновении разногласий при подписании и (или) отказе от подписания акта об исполнении обязательств любая из сторон для урегулирования спора вправе обратиться в арбитражный суд Иркутской области с соответствующим заявлением.

Объекты, созданные и (или) реконструированные Концессионером в рамках исполнения обязательств по подключению объектов застройщиков к сетям водоснабжения и водоотведения, передаются в муниципальную собственность.

- Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставляемыми Концессионеру

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

5.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, в том числе проводит необходимые обследования, экспертизы, актуализации, необходимые для надлежащего содержания объектов концессионного соглашения в соответствии с приложением № 4, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом.

5.3. Концессионер несет ответственность перед контролирующими органами за качество предоставленных услуг и своевременность предоставления запрашиваемой информации, связанной с объектами, переданными по настоящему концессионному Соглашению.

5.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

5.5. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц иным имуществом.

5.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и объекта иного имущества не допускается.

5.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

5.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

5.10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

5.11. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

5.12. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

5.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с государственной регистрации настоящего Соглашения в органах государственной регистрации по дату окончания действия настоящего Соглашения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер в период с государственной регистрации настоящего Соглашения в органах государственной регистрации по дату окончания действия настоящего Соглашения.

VI. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков.

6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются или будут расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в следующие сроки:

-	в течение 60 рабочих дней с даты подписания Соглашения или в течение 90 рабочих дней с даты получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, расположенных под недвижимым имуществом, являющимся Объектом концессионного соглашения, если такое недвижимое имущество подлежит реконструкции;

-	в течение 90 рабочих дней со дня получения заявки Концессионера и включения в Инвестиционную программу - в отношении земельных участков, необходимых для строительства недвижимого имущества или создания движимого имущества, входящего в Объект концессионного соглашения;

-	по мере постановки на кадастровый учет, но не позднее 60 рабочих дней с даты такой постановки - в отношении земельных участков, расположенных под Иным имуществом;

-	в течение 60 дней с даты подписания Концессионного соглашения в отношении земельных участков, занятых объектами Концессионного соглашения.

6.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 9.1 Соглашения.

Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- правоустанавливающие документы;

- кадастровые паспорта на земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.

Договоры аренды (субаренды) подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

6.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

6.4. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

6.5. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения, площадь, а также описание границ и кадастровой выписки о земельном участке из Государственного кадастра недвижимости (если применимо) приведены в Приложении № 6  к настоящему Соглашению.

6.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

6.7. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

6.8. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению.

6.9. Концессионер за свой счет осуществляет работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков на которых располагаются или будут расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества.

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 9.5. настоящего  Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в приложении № 1, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 9.5. настоящего Соглашения, и в состоянии, указанном в приложении № 3.

7.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, объектов, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с момента государственной регистрации прав (настоящего Соглашения), осуществляемой Концедентом.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, считается исполненной с момента государственной регистрации прав (настоящего Соглашения), осуществляемой Концедентом.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением.

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в настоящем Соглашении с даты его подписания и до окончания срока, указанного в пункте 9.5. настоящего Соглашения.

8.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых ресурсов по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.7. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

8.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером ресурсы, согласовываются в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке, с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Значения долгосрочных параметров регулирования показателей деятельности концессионера указаны в приложении №7.

В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложение № 7 подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

8.9. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

8.10. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором.

8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

8.12. Размер банковской гарантии – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей на каждый год действия банковской гарантии.

8.13. Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение 3 (трех) лет с даты предоставления банковской гарантии.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2027 года.

9.2. Срок модернизации объекта Соглашения предусмотрен в приложении № 4.

9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения не позднее одного месяца с момента заключения настоящего Соглашения.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества не позднее одного месяца с момента заключения настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – не ранее даты прекращения Соглашения, но не позднее 3-х месяцев с момента его прекращения.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением

Концессионером условий настоящего Соглашения.

10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.

10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

10.5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

10.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

10.7. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

10.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

10.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

10.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон.

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

11.3. В случае нарушения требований, указанных в настоящем Соглашении, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, прошедших с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 календарных дней.

11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в настоящем Соглашении, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном настоящим Соглашением, или являются существенными.

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 1 (одного) года с момента подписания Концедентом и Концессионером документов о выполнении таких работ.

11.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

11.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.1., 4.2 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

11.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 3.1., 3.5. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

11.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

11.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств

непреодолимой силы.

12.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

XIII. Изменение Соглашения.

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях". Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

13.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях". Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 7, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

13.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

13.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XIV. Прекращение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг , в том числе услуг по  водоснабжению.

14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в настоящем Соглашении, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением № 1, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

14.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения устанавливается в соответствии с действующими на момент такого расторжения требованиями законодательством РФ.

14.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации ресурсов (холодное водоснабжение) по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 3 (трех) месяцев с момента расторжения Соглашения.

14.7. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, устанавливается в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ.

14.8. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, устанавливается в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ.

XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением.

15.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ, на производимые и реализуемые Концессионером ресурсы, устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций на модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым оборудованием указанных в приложении № 7.

15.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером ресурсы (питьевая (холодная) вода) осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения, с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером ресурсы (питьевая (холодная) вода) осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVI. Концессионная плата.

16.1. Концессионная плата по настоящему соглашению не устанавливается.

XVII. Разрешение споров

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Иркутской области.

XVIII. Размещение информации.

18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну (Приложение №8), подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

XIX. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней со дня этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на  русском  языке  в 3 (трёх) подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них Первый экземпляр находится у Концедента, второй экземпляр находится у Концессионера, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XX. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент: Администрация Киренского городского поселения 666701, Иркутская обл., г. Киренск, ул. Красноармейская, 5 ИНН 3831004024 ОКПО 383101001 Глава Киренского МО __________________ Н.М. Черных | Концессионер: ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» 666705, Иркутская обл., г. Киренск, ул. Партизанская, д. 29 ОГРН 1173850022180 ИНН 3818048128 КПП 381801001 Директор ____________________ О.Г. Унжаков |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Концессионному соглашению № ______

от «____»_____________2017 г.

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели

Объекта концессионного соглашения (объекты системы водоснабжения - сети)

| Объекты системы водоснабжения | Основные характеристики объекта | Показатель/ ед.измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | год ввода в эксплуатацию | Функциональное назначение | Восстановительная стоимость | Степень износа сетей, % | Действительная стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть муниципального имущественного комплекса – объекты коммунального назначения г. Киренск микрорайон Центральный, кадастровый номер 38:09:000000:247 Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, мкр Центральный в т.ч.: |
| Центральный водозабор 38:09:000000:247 (V1) | Подводы к жилым домам (зданиям) включают участки, согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности . При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности участки включают все подводы к жилым домам и зданиям, до соединения коллективного (общедомового) прибора учета, а при его отсутствии – до внешней границы стены дома (границы общего имущества собственников помещений МКД) отмеченным в плане сооружения | Протяженность, м. | 4519,28 | стальные трубы d=159 | 1960 | водообеспечение | 10043200 | 52 | 6025920 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V3) |  | Протяженность, м. | 461,00 | стальные трубы d=57 | 2001 | водообеспечение | 472278 | 17 | 448664 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V5) |  | Протяженность, м. | 626,18 | стальные трубы d=76; d=114 | 1974 | водообеспечение | 941425 | 52 | 564855 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V8) |  | Протяженность, м. | 320,00 | стальные трубы d=57 | 2003 | водообеспечение | 327829 | 22 | 295046 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V10) |  | Протяженность, м. | 130,00 | стальные трубы d=57 | 1992 | водообеспечение | 133180 | 32 | 106544 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V12) | Подводы к жилым домам (зданиям) включают участки, согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности . При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности участки включают все подводы к жилым домам и зданиям, до соединения коллективного (общедомового) прибора учета, а при его отсутствии – до внешней границы стены дома (границы общего имущества собственников помещений МКД) отмеченным в плане сооружения | Протяженность, м. | 781,00 | стальные трубы d=57 | 1980 | водообеспечение | 800107 | 42 | 560075 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V14) |  | Протяженность, м. | 1010,00 | стальные трубы d=20 | 1980 | водообеспечение | 1305326 | 42 | 913728 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V16) |  | Протяженность, м. | 1187,00 | стальные трубы d=25 | 1980 | водообеспечение | 1534081 | 42 | 1073857 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V18) |  | Протяженность, м. | 1181,55 | стальные трубы d=57 | 1980 | водообеспечение | 1201457 | 42 | 847320 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V20) | Подводы к жилым домам (зданиям) включают участки, согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности . При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности участки включают все подводы к жилым домам и зданиям, до соединения коллективного (общедомового) прибора учета, а при его отсутствии – до внешней границы стены дома (границы общего имущества собственников помещений МКД) отмеченным в плане сооружения | Протяженность, м. | 699,80 | стальные трубы d=42; d=76 | 1981 | водообеспечение | 920559 | 32 | 736447 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V22) |  | Протяженность, м. | 635,88 | стальные трубы d=57 | 1985 | водообеспечение | 651437 | 32 | 521150 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V24) |  | Протяженность, м. | 1568,10 | металлопластиковые трубы d=57 | 1985 | водообеспечение | 1606464 | 42 | 1124525 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V26) |  | Протяженность, м. | 844,90 | металлопластиковые трубы d=57 | 1985 | водообеспечение | 865570 | 42 | 605899 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V28) | Подводы к жилым домам (зданиям) включают участки, согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности . При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности участки включают все подводы к жилым домам и зданиям, до соединения коллективного (общедомового) прибора учета, а при его отсутствии – до внешней границы стены дома (границы общего имущества собственников помещений МКД) отмеченным в плане сооружения | Протяженность, м. | 565,90 | металлопластиковые трубы d=57 | 1985 | водообеспечение | 579745 | 42 | 405822 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V30) |  | Протяженность, м. | 648,80 | металлопластиковые трубы d=57 | 1985 | водообеспечение | 664673 | 42 | 465271 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V32) |  | Протяженность, м. | 893,20 | металлопластиковые трубы d=32 | 2005 | водообеспечение | 1154373 | 17 | 1096654 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V34) |  | Протяженность, м. | 384,90 | металлопластиковые трубы d=32 | 2005 | водообеспечение | 497446 | 17 | 472574 |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V36) | Подводы к жилым домам (зданиям) включают участки, согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности . При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности участки включают все подводы к жилым домам и зданиям, до соединения коллективного (общедомового) прибора учета, а при его отсутствии – до внешней границы стены дома (границы общего имущества собственников помещений МКД) отмеченным в плане сооружения | Протяженность, м. | 130,40 | металлопластиковые трубы d=57 | 2005 | водообеспечение | 133590 | 17 | 126911 |
| Водонапорная башня 38:09:000000:247 (V37) |  | Объем, м³ | 10 |  | 1978 | Регулирование расхода и напора воды в водопроводной сети | 1403359 | 47 | 912183 |
| Водонапорная башня 38:09:000000:247 (V38) |  | Объем, м³ | 30 |  | 1978 | Регулирование расхода и напора воды в водопроводной сети | 1653959 | 47 | 1075073 |
| Водонапорная башня 38:09:000000:247 (V39) |  | Объем, м³ | 30 |  | 1983 | Регулирование расхода и напора воды в водопроводной сети | 1403359 | 42 | 982351 |
| Водонапорная башня 38:09:000000:247 (V40) |  | Объем, м³ | 40 |  | 1988 | Регулирование расхода и напора воды в водопроводной сети | 1403359 | 37 | 1052519 |
| Скважина №31 38:09:000000:247 (V41) |  | Глубина, м. | 80 |  | 1978 | Водообеспечение | 1639144 | 47 | 1065444 |
|  |  | Мощность, л/сек | 16,6 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №2744 38:09:000000:247 (V42) |  | Глубина, м. | 30 |  | 1978 | Водообеспечение | 614679 | 47 | 399541 |
|  |  | Мощность, л/сек | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №2368 38:09:000000:247 (V43) |  | Глубина, м. | 40 |  | 1978 | Водообеспечение | 819572 | 47 | 532722 |
|  |  | Мощность, л/сек | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №3481 38:09:000000:247 (V44) |  | Глубина, м. | 40 |  | 1983 | Водообеспечение | 819572 | 37 | 614679 |
|  |  | Мощность, л/сек | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №б/н 38:09:000000:247 (V45) |  | Глубина, м. | 50 |  | 1988 | Водообеспечение | 1024465 | 37 | 768349 |
|  |  | Мощность, л/сек | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| Здание насосной 38:09:000000:247 (V57) |  | Общая площадь, кв.м. | 114,2 | Фундамент – ж/б; стены – шлакозаливные; перекрытия (чердачное) – ж/б; кровля – шифер; полы – бетонные; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка – окраска, побелка, штукатурка; электричество централь-ное; отопление – бойлер; водопровод; канализация – выгребная яма | 1960 | Водообеспечение | 3554780 | 62 | 1777390 |
|  |  | Площадь застройки, кв.м. | 107,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем, куб.м. | 739 |  |  |  |  |  |  |
| Основной пристрой 38:09:000000:247 (V58) |  | Общая площадь, кв.м. | 24,0 | Фундамент – ж/б; стены – брус; перекрытия (чердачное) – деревянное утепленное; кровля – шифер; полы – дощатые; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка – вагонка, побелка; электричество центральное; отопление – бойлер; канализация – выгребная яма | 1990 | Водообеспечение | 1111307 | 32 | 889046 |
|  |  | Площадь застройки, кв.м. | 30,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем, куб.м. | 208 |  |  |  |  |  |  |
| Здание хлораторной 38:09:000000:247 (V59) |  | Общая площадь, кв.м. | 9,1 | Фундамент – ж/б; стены – кирпичные; перекрытия (чердачное) – ж/б; кровля – шифер; полы – бетонные; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка – вагонка, побелка; электричество центральное; водопровод; канализация – выгребная яма | 1980 | Хлорирование воды | 2954872 | 32 | 2068410 |
|  |  | Площадь застройки, кв.м. | 16,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем, куб.м. | 52 |  |  |  |  |  |  |
| Здание проходной 38:09:000000:247 (V60) |  | Общая площадь, кв.м. | 11,6 | Фундамент – бетон; стены – кирпичные; перекрытия (чердачное) – деревянное утепленное; кровля – металлическая; полы – дощатые; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка –побелка; электричество центральное; отопление – электрическое; канализация – выгребная яма | 1960 | Пропускной пункт | 80341 | 62 | 40171 |
|  |  | Площадь застройки, кв.м. | 21,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем, куб.м. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Склад 38:09:000000:247 (V61) |  | Общая площадь, кв.м. | 28,6 | Фундамент – дер. столбы; стены – дощатые; перекрытия (чердачное) – деревянное утепленное; кровля – металлическая; полы – дощатые; окна – деревянные двойные глухие; двери – филенчатые; внутренняя отделка –простая | 1960 | Хранение инвентаря | 201081 | 62 | 100541 |
|  |  | Площадь застройки, кв.м. | 30,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем, куб.м. | 68 |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод 38:09:000000:247 (V62) | Подводы к жилым домам (зданиям) включают участки, согласно акта разграничения эксплуатационной ответственности . При отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности участки включают все подводы к жилым домам и зданиям, до соединения коллективного (общедомового) прибора учета, а при его отсутствии – до внешней границы стены дома (границы общего имущества собственников помещений МКД) отмеченным в плане сооружения | Протяженность, м. | 250,00 | стальные трубы d=57 | 1985 | водообеспечение | 256116 | 32 | 204893 |

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Киренского муниципального образования _________________________Н.М. Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» _______________________________О.Г.Унжаков |

Приложение №2

к Концессионному соглашению № ______

от «____»_____________2017 г.

Перечень документов, удостоверяющих право Концедента на Объект концессионного соглашения и иное имущество

Киренское муниципальное образование, от имени которого выступает ______________________ (наименование муниципального уполномоченного органа местного самоуправления), действующий на основании ________________ (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия органа на подписания настоящего Соглашения) в лице _______________ (должность, Ф.И.О., уполномоченного лица), действующего на основании (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица), именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_____________» в лице ______________________________ (должность, Ф.И.О., уполномоченного лица), действующего на основании _____________ (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица), именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами,составили настоящий акт о нижеследующем:

Концедент передает, а Концессионер принимает следующие документы, удостоверяющие право Концедента на Объект концессионного соглашения и иное имущество:

| № | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Наименование и реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- |

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Киренского городского поселения _________________________Н.М.Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» ______________________________О.Г. Унжаков |

Приложение № 3

к Концессионному соглашению № ______

от «____»_____________2017 г.

СОСТАВ

ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО КОНЦЕССИОНЕРУ КОНЦЕДЕНТОМ

В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Адрес | Назначение | Площадь | год ввода | Свидетельства о регистрации права собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дата | номер |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Киренского муниципального образования _________________________Н.М. Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» _______________________________О.Г.Унжаков |

Приложение № 4

к Концессионному соглашению № ______

от «____»_____________2017 г.

Задание, ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, предельная стоимость

Настоящее Задание сформировано на основании схемы водоснабжения и водоотведения Киренского муниципального образования.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей города в услугах по водоснабжению и водоотведению концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

| № п/п | Наименование объекта | Описание основных характеристик | Сумма расходов на мероприятия (руб.) | Предельные расходы на реконструкцию (капитальный ремонт) (руб.) без НДС | Срок реконструкции (капитального ремонта) объекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный водозабор |  |  | Предельные расходы на мероприятия по реконструкции (модернизации) устанавливаются согласно условий концессионного соглашения и составляют 3 000 000 руб. на весь период концессионного соглашения. В случае, если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, это не является нарушением Концессионером инвестиционных обязательств. При этом объем инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном отчетном финансовом году (экономия), Концессионер обязан вложить в создание и (или) реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в последующие периоды. |  | Сроки, период и суммы затрат на мероприятия могут быть скорректированы по согласованию сторон в рамках предусмотренных средств концессионным соглашением (3000 000 руб.) Примечание: В случаях совместной прокладки сетей тепловодоснабжения, работы по реконструкции, ремонту и модернизации сетей водоснабжения производятся одновременно с работами по реконструкции, капитальному ремонту сетей теплоснабжения по согласованию сторон, в ведении которых находится их эксплуатация. Стоимость затрат на общие работы (земляные работы, замена колодцев и др.) определяется отношением 1:3, где 1/3 на водоснабжение и 2/3 на теплоснабжение. |
| 1.1. | - капитальный ремонт здания |  | 200 000 |  | До 31.12.2022 |  |
| 1.2. | - строительство новой скважины |  | 500 000 |  | До 31.12.2026 |  |
| 1.3. | - замена сетевых и глубинных насосов | Замена, вследствие физического износа | 300 000 |  | До 31.12.2018 |  |
| 2. | Организация и разработка зон санитарной охраны на все источники водоснабжения |  | 300 000 |  | До 31.12.2021 |  |
| 3 | Установка фильтров очистки воды, УФ ламп на все источники водоснабжения |  | 300 000 |  | До 31.12.2024 |  |
| 4. | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения | ул.Коммунистическая | 1400000 |  | До 31.12.2026 |  |
|  |  | ул.Озерная |  |  | До 31.12.2025 |  |
|  |  | кв.Водников |  |  | До 31.12.2024 |  |

Обязательные условия:

1. Ответственность за надлежащее состояние качества питьевой воды в источниках водоснабжения возлагается на концессионера на весь период концессионного соглашения.

2. Концессионер обязан за счет собственных сил и средств:

2.1. не реже 1 раза в год производить все необходимые технико-экономические обследования, инвентаризацию объектов концессионного соглашения, по результатам которых, передавать всю актуализированную информацию концеденту

2.2. по мере необходимости производить актуализацию схемы водоснабжения

2.3. произвести межевание земельных участков под объектами концессионного соглашения

2.4. своевременно производить текущий ремонт для бесперебойной услуги водоснабжения населению

2.5. содержать объекты концессионного соглашения и земельные участки вокруг них в надлежащем санитарном состоянии

2.6. предоставлять необходимые сведения об объектах концессионного соглашения по запросам государственных ведомств и контролирующих органов

2.7. вступать в государственные и областные программы, предусматривающие улучшение технико-экономических показателей, модернизацию объектов концессионного соглашения

2.8. создать и (или) реконструировать, в том числе осуществить переустройство, механизацию и автоматизацию производства, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием;

2.9. разрабатывать и актуализировать необходимую документацию для надлежащей эксплуатации объекта соглашения

2.10. разработать проектную документацию, необходимую для создания и (или) реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также получить необходимые технические условия (за счет Концессионера) не позднее года, предшествующего году ввода в эксплуатацию создаваемого или реконструируемого объекта, входящего в состав объекта Соглашения,

3. Работы по реконструкции, капитальному ремонту сетей ХВС в двухтрубном исполнении, производятся одновременно с работами по реконструкции, капитальному ремонту сетей теплоснабжения по согласованию сторон, в ведении которых находится их эксплуатация. Стоимость затрат на общие работы (земляные работы, замена колодцев и др.) определяется отношением 1:3, где 1/3 на водоснабжение и 2/3 на теплоснабжение.

4. Концедент имеет право, в рамках предусмотренных средств бюджетом, производить софинансирование необходимых мероприятий, либо производить ремонт (реконструкцию) объектов соглашения, направленных на улучшение технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения.

5. По окончании срока концессионного соглашения, все объекты концессионного соглашения, вместе с произведенными улучшениями за весь период, должны быть переданы концессионером концеденту со всеми правоустанавливающими документами и документами, содержащими достоверные сведения об объектах на момент передачи.

6.1. Концессионер обязуется:

6.1.1. использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав объекта Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

6.1.2. содержать объект Соглашения в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

6.1.3. поддерживать в течение всего срока действия настоящего Соглашения объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет, в сроки, установленные действующим законодательством, текущий и капитальный ремонт, а также осуществлять иные мероприятия и нести расходы, связанные с содержанием объекта Соглашения в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации санитарными и техническими требованиями;

6.1.5. осуществлять охрану водозаборных сооружений, обеспечивать антитеррористическую защищенность объекта Соглашения;

6.1.6. обеспечить в соответствии с действующим законодательством страхование ответственности владельца источника повышенной опасности, связанной с причинением вреда Концеденту и третьим лицам на опасном объекте Соглашения;

6.1.7. с момента вступления в силу настоящего Соглашения  обеспечить эксплуатацию и ремонт бесхозяйных объектов водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод, непосредственно присоединенных к объекту Соглашения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Передача бесхозяйных объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в эксплуатацию Концессионеру осуществляется Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Киренского МО;

6.1.8. участвовать в организации разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Киренского МО посредством разработки и финансирования схем водоснабжения в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на условиях и в порядке, предусмотренных в соглашении между Концессионером и Концедентом. В рамках разработки схем водоснабжения произвести инвентаризацию водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Киренского МО;

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Киренского муниципального образования _________________________Н.М. Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» _______________________________О.Г.Унжаков |

Приложение № 5

к Концессионному соглашению № ______

от «____»_____________2017 г.

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:

| Показатели | Ед. изм | Предельные максимальные значения критериев |
| --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Надежности | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ км | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Качества | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| Глава Киренского муниципального образования _________________________Н.М. Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» _______________________________О.Г.Унжаков |

Приложение № 6

к Концессионному соглашению № ______

от  «____»_____________2017 г.

Перечень и копии документов, удостоверяющих право собственности концедента в отношении земельных участков, предоставляемых концессионеру по договорам аренды

Киренское муниципальное образование, от имени которого выступает ______________________ (наименование муниципального уполномоченного органа местного самоуправления), действующий на основании ________________ (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия органа на подписания настоящего Соглашения) в лице _______________ (должность, Ф.И.О., уполномоченного лица), действующего на основании (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица), именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________________» в лице ______________________________ (должность, Ф.И.О., уполномоченного лица), действующего на основании _____________ (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица), именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами,составили настоящий акт о нижеследующем:

Концедент передает, а Концессионер принимает следующие документы, удостоверяющие право Концедента на Объект концессионного соглашения и иное имущество:

| № | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Наименование и реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- |

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Киренского городского поселения _________________________Н.М.Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» ______________________________О.Г. Унжаков |

Приложение № 7

к Концессионному соглашению № ______

от «____»_____________2017 г.

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

в соответствии с п.2 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ

1. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в сфере водоснабжения

| № № | Наименование | Ед.изм. | Холодное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 8172,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Уровень потерь воды | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 4 | Нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов) и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера определяются в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере ценообразования и  в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Киренского муниципального образования _________________________Н.М. Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» _______________________________О.Г.Унжаков |

Приложение № 8

к Концессионному соглашению № ______

от  «____»_____________2017 г.

Сведения конфиденциального характера

Под информацией, составляющей коммерческую тайну (сведения конфиденциального характера), в настоящем Соглашении понимается любая

информация (научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой Концессионер принимает все возможные меры.

- К информации, составляющей коммерческую тайну Концессионера, в частности, относятся следующие сведения:

- сведения о применяемых оригинальных методах управления Концессионера, системах планирования и контроля;

- сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства Концессионера по коммерческим, организационным, производственным и другим вопросам;

- сведения о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний и заседаний органов управления Концессионера;

- сведения о состоянии банковских счетов Концессионера и производимых финансовых операциях Концессионера;

- сведения об эффективности коммерческой деятельности Концессионера;

- сведения о российских и зарубежных партнерах Концессионера, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых источниках (справочниках, каталогах и др.);

- сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами Концессионера;

- сведения, условия конфиденциальности которых установлены в договорах, контрактах, соглашениях и других обязательствах Концессионера;

- сведения о состоянии программного обеспечения;

- сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения;

- сведения, составляющие коммерческую тайну организаций - партнеров и переданные на доверительной основе Концессионеру;

- персональные данные работников Концессионера.

К информации, составляющей коммерческую тайну Концессионера, относится вся информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или аналитических выкладок из информации, составляющей коммерческую тайну Концессионера.

К информации, составляющей коммерческую тайну Концессионера, также могут относиться любые другие сведения, подходящие под общее  определение информации, составляющей коммерческую тайну.

Информация, составляющая коммерческую тайну, может быть предоставлена Концеденту в любой форме: устно (в том числе посредством телефонной связи), письменно, в виде фотографий, в электронном (в том числе электронная почта), графическом, в любом другом виде.

Информация, которая раскрывается в устной форме или передается на электронном носителе, будет рассматриваться как информация, составляющая коммерческую тайну, если она определяется как таковая в момент раскрытия. К сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну, помимо сведений, указанных в ст.5 Федерального закона № 98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне» (далее – «Федеральный закон»), относятся:

– сведения, которые до момента заключения настоящего Соглашения были широко известны;

– сведения, которые стали общедоступны во время действия настоящего Соглашения, но без вины Концедента.

2. Обязанности Концедента

2.1. Не разглашать сведения, ставшие ей известными в результате сотрудничества с Концессионером  в течение всего срока действия настоящего Соглашения;

2.2. Использовать сведения, полученные в результате сотрудничества с Концессионером, лишь в целях такого сотрудничества;

2.3. Не использовать сведения, составляющие коммерческую тайну Концессионера, в личных целях, в том числе в процессе работы для другой организации (сотрудничества с другой организацией), учреждении, или в ходе осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в научной, педагогической деятельности, в ходе публичных выступлений, интервью;

2.4. По письменному требованию Концессионера немедленно (но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения требования) возвратить полученные от Концессионера материальные носители информации (документы, чертежи, диски, дискеты, кино- и фотоматериалы и т.д.), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или их копии или уничтожить такие носители (копии) по усмотрению Концессионера.

3. Вся информация, составляющая коммерческую тайну и полученная Концессионером  при исполнении Концедентом своих обязательств в рамках сотрудничества в виде писем, отчетов, записей, справок, фотографий, рисунков и т.д., в материальной или нематериальной форме является конфиденциальной информацией, принадлежащей Концессионеру (за исключением сведений, перечисленных в ст. 5 Федерального закона) и не может быть разглашена Концедентом третьим лицам без письменного согласия Концессионера.

4. Концедент, допустивший разглашение информации, составляющей коммерческую тайну Концессионера, обязан возместить все понесенные в результате такого разглашения убытки.

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Глава Киренского городского поселения _________________________Н.М.Черных | Директор ООО «Тепловодоканал» ______________________________О.Г. Унжаков |