**Пояснительная записка**

к отчету о выполнении муниципальной программы **«Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»**  за 2020 год

Муниципальная программа **«Переселение граждан проживающих на территории Киренского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»** утверждена постановлением администрации Киренского муниципального образования от 13.12.2018г. № 671 (с изменениями от 22.04.2019г. постановление № 376, от 30.08.2019г. постановление № 603, от 26.11.2019г. постановление № 796, от 05.12. 2019г. постановление № 817, от 21.05.2020г. постановление № 243, от 17.07.2020г. постановление № 345, от 22.07.2020г. постановление № 348, от 23.09.2020г. постановление № 441, от 27.10.2020г. постановление № 516, от 11.12.2020г. постановление № 591,от 01.03.2021г. № 117).

***Основной целью Программы является*:**

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Киренского муниципального образования .

***Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации осуществляется решение следующих основных задач:***

- Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

**Работа по реализации мероприятий муниципальной программы начата в установленные сроки и осуществляется в плановом режиме.**

Сведения об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Сведения о степени исполнения мероприятий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2.

В ходе реализации МП в 2020 году расселено 27 квартир (968,2 кв. м.):

В том числе 16 квартир являются муниципальным имуществом и по ним были приобретены 16 квартир общей площадью 761,5 кв. м. в ходе электронного аукциона.

В том числе 11 квартиры находились в собственности у граждан, за изымаемое аварийное жилое помещение по соглашению сторон гражданам были выплачены денежные средства. Одна квартира не расселена по причине отказа собственника в подписании соглашения (идёт судебный процесс).

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 50 839,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 44 046,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета составляет 6 793,6 тыс. рублей.

Подготовил:

Главный специалист экономического сектора Тигунцева О. Г.

Согласованно:

Начальник финансово-экономического отдела Тирский А. Н.

Приложении № 1

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Переселение граждан проживающих на территории Киренского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»**  **по состоянию на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о домах, расселяемых в рамках программы** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес аварийного дома** | **Расселяемая общая площадь жилых помещений, в рамках подпрограммы, кв.м** | | **Количество семей (жилых помещений), подлежащих расселению, в рамках подпрограммы, сем.** | | **Количество граждан, подлежащих расселению, в рамках подпрограммы, чел.** | | **Снос, кв.м.** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **Итого по МО** | | **1010,3** | **968,2** | **28** | **27** | **73** | **71** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Киренск, ул. Репина, д. 9 | 447,3 | 447,3 | 14 | 14 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Киренск, ул. Зайцева, д. 10 | 490,1 | 448,0 | 11 | 10 | 32 | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Киренск, ул. Советская, д. 19 | 72,9 | 72,9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 |

Приложении № 2

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА *(годовой)***

**««Переселение граждан проживающих на территории Киренского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»**  **по состоянию на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | **Всего по этапу 2020 года** | **73** | **28** | **12** | **16** | **1010,3** | **472,9** | **537,4** | **50 839,7** | **44 046,1** | **0,0** | **6 793,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Итого по Город Киренск (Киренский муниципальный район) | 73 | 28 | 12 | 16 | 1010,3 | 472,9 | 537,4 | 50 839,7 | 44 046,1 | 0,0 | 6 793,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |