**19.02.2020г. №79**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**КИРЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КИРЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Решением Думы " О бюджете Киренского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 24.12.2019 г. № 131/4 на основании Положения о порядке принятия решений о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Киренского городского поселения от 18.10.2018 года № 563, руководствуясь ст. 42 Устава Киренского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании», на 2019-2021 гг. утвержденной постановлением администрации Киренского муниципального образования от 13.12.2018 г. № 678 до 2022 года.

2. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании», утвержденной постановлением администрации Киренского муниципального образования от 13.12.2018 г. № 678 и изложить текст программы в соответствии с приложением к постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Киренского городского поселения [www.gorod-kirensk.ru](http://www.gorod-kirensk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Киренского муниципального образования

Н. М. Черных

Приложение

к постановлению администрации

Киренского городского поселения

от 13.12.2018г.№678

с изменениями, согласно постановления

от 18.03.2019г. №138

от 01.11.2019г. №757

от 19.02.2020г. №79

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КИРЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

# на 2019 – 2022 годы

# г. Киренск

# 2020г.

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта администрации Киренского городского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы | Архитектурно-строительный отдел администрации Киренского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание экономических и организационных условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи | - Выполнение технических и организационных мероприятий по модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры.- Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации  | 2019-2022 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) | * количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.;
* общая доля отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей и объектов коммунального назначения
 |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - проведение модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Киренского муниципального образования.- разработка ПСД по объединению котельных- предоставление субсидий на компенсацию расходов по предоставлению банных услуг |
| Ресурсное обеспечение  | Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансовых средств из местного и областного бюджетов, необходимых для реализации программы, составляет  **18 257,4** тыс. рублей, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | В том числе по годам, (тыс.руб.) |
| Всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| ИТОГО, в том числе: | **18 257,4** | **1534,8** | **11 846,6** | **2438,0** | **2438,0** |
| Местный бюджет | **9507,4** | **1534,8** | **3096,6** | **2438,0** | **2438,0** |
| Средства областного бюджета: | **8750,0** | **0,0** | **8750,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства федерального бюджета: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1. Объём финансирования Программы ежегодно уточняется при финансировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.2. При реализации Программы в установленном порядке используются: – средства местного бюджета Киренского муниципального образования, предусмотренные на реализациюпрограммы; – средства, переданные Киренскому муниципальному образованию на реализацию государственных и областных программ в виде субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Киренского муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | * ежегодное снижение потерь энергоресурсов;
* бесперебойное и качественное обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами;
* реконструкция и замена морально и физически изношенных существующих трубопроводов;
* замена оборудования насосных станций;
* улучшение качества питьевой воды на централизованных источниках водоснабжения
 |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Город Киренск расположен на острове между р. Леной и впадающей в нее р. Киренгой. Город приравнен к районам крайнего севера и относится к территориям, куда завоз грузов возможен лишь в ограниченные сроки. В связи с чем, вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов занимают важное место в деятельности данной отрасли.

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям в Киренском муниципальном образовании, относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Протяженность централизованных тепловых сетей 33,407 км., срок эксплуатации свыше 30 лет, из них более 10 км ветхие. Физический износ на многих участках составляет более 70%. Требуется проведение капитального ремонта.

Основными потребителями тепловой энергии являются население и социальная сфера.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным, осуществляется от печного отопления и электричества. Топливом являются дрова и уголь.

Главным поставщиком холодной воды по распределительным сетям города является ООО «Тепловодоканал». Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 25,6 км по Киренскому МО. Износ водопроводных сетей составляет более 60 %.

Централизованная система водоотведения организована только в микрорайоне Мельничный города Киренска. В остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты. Системы водоотведения также значительно изношены и требуют проведения инвентаризации и капитального ремонта.

**В системах коммунальной инфраструктуры основными являются следующие проблемы:**

1. *системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций;*
2. *отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;*
3. *низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением;*
4. *не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения;*
5. *дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;*
6. *имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери их при транспорте до потребителей, а также в ходе использования;*

*7. большие затраты энергетических ресурсов;*

*8. население Киренского муниципального образования не обеспечено централизованными системами тепло-водоснабжения и водоотведения в полном объеме. В то же время часть функционирующей инфраструктуры систем тепло-водоснабжения и водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности.*

Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Киренском муниципальном образовании, требующих замены, по состоянию на 1 января 2018 года составляет 70,0%.

Фактически, на протяжении последних лет, индекс замены не превышает 2 - 2,5%, в связи с чем, происходит нарастание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Дальнейшее недофинансирование сектора может привести к ухудшению ситуации и повышению социальных рисков на территории Киренского муниципального образования.

Кроме того, существует проблема избыточной энергоемкости коммунального комплекса, что обусловлено повышенным потреблением электроэнергии (характерно для систем теплоснабжения и водоснабжения) и использованием неэффективных видов топлива (характерно для котельных, работающих на жидких видах топлива). Решение проблем энергосбережения является важным инструментом в повышении эффективности функционирования коммунального комплекса. Оценочно потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения составляет до 15% - 20%, в системах водоснабжения - до 30%. За счет реализации энергосберегающих мероприятий в сфере потребления совокупный уровень экономии энергии в коммунальном комплексе может составить 25%.

**2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.**

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание экономических и организационных условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры.

**Основными задачами программы являются:**

* выполнение технических и организационных мероприятий по модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры.

Выполнение данной задачи будет обеспечено путем инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры, выявления наиболее уязвимых в аварийном отношении объектов, разработки комплексных мероприятий по их ремонту и привлечению для этих целей, помимо средств местного бюджета, внебюджетных источников и разработки инвестиционных программ.

* расширение практики применения инновационных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса.

 Сроки реализации мероприятий Программы – с 2019 по 2022 годы.

**В качестве целевых показателей данной программы используются:**

* количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.;

• общая доля отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей и объектов коммунального назначения, %

**3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

**ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ.**

Программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании на 2019 - 2022 годы включает основное мероприятие:

Проведение модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Киренского муниципального образования, в том числе разработка ПСД (по объединению котельных)

А также предоставление субсидий на компенсацию расходов по предоставлению банных услуг.

Муниципальная программа не предусматривает подпрограмм.

**4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Писаревского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.**

Общий объем финансирования программы за 2019-2022 годы составит 18 257,4 тыс. рублей.

При реализации муниципальной программы в установленном порядке могут быть использованы средства, переданные из областного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Киренского муниципального образования на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы

**6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Основными результатами реализации мероприятий программы станут:

* ежегодное снижение потерь энергоресурсов;
* бесперебойное и качественное обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами;
* реконструкция и замена морально и физически изношенных существующих трубопроводов;
* замена оборудования насосных станций;
* улучшение качества питьевой воды на централизованных источниках водоснабжения.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 1

к программе «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019 – 2022 годы

# Ресурсное обеспечение реализации программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019 – 2022 годы

# за счет средств бюджета Киренского муниципального образования и прогнозная оценка привлекаемых на

**реализацию ее целей средств регионального и федерального бюджета, иных внебюджетных источников**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** |
| Программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» | **всего, в том числе:** | **всего** | **1534,8** | **11846,6** | **2438,0** | **2438,0** | **18257,4** |
| **Средства из областного бюджета (ОБ)** | **0,0** | **8750,0** | **0,0** | **0,0** | **8750,0** |
| **средства из федерального бюджета (ФБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет(МБ)** | **1534,8** | **3096,6** | **2438,0** | **2438,0** | **9507,4** |
| **иные источники (ИИ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - приобретение материалов  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта администрации Киренского городского поселения | **всего** | **0,0** | **9408,6** | **0,0** | **0,0** | **9408,6** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 8750,0 | 0,0 | 0,0 | 8750,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 658,6 | 0,0 | 0,0 | 658,6 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Архитектурно-строительный отдел администрации Киренского городского поселения | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - предоставление субсидий на компенсацию расходов по предоставлению банных услуг населению | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта администрации Киренского городского поселения | **всего** | **459,1** | **515,4** | **515,4** | **515,4** | **2005,3** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 459,1 | 515,4 | 515,4 | 515,4 | 2005,3 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Архитектурно-строительный отдел администрации Киренского городского поселения | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - обследование и ремонт объектов ЖКХ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта администрации Киренского городского поселения | **всего** | **1075,7** | **1922,6** | **1922,6** | **1922,6** | **6843,5** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 1075,7 | 1922,6 | 1922,6 | 1922,6 | 6843,5 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Архитектурно-строительный отдел администрации Киренского городского поселения | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к программе «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019 – 2022 годы

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании» на 2019-2022 годы**

|  |
| --- |
| Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Киренского муниципального образования |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед./год | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Общая доля отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей и объектов коммунального назначения | %/год | 45 | 50 | 55 | 60 |